Załącznik nr 2 do specyfikacji ZP.271.2.2021

Umowa Nr __________________

zawarta w Bobowej, w dniu _____________________, pomiędzy:

- Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z siedzibą w Bobowej, ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa, NIP: 738-17-15-804, REGON: 490000486, będące samorządową instytucją kultury, wpisaną do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bobowa pod numerem 1/98, zwane 
w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowane przez:

Pana Józefa Kantora – Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

a

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]:

Panią/Panem ________________, PESEL: __________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą __________________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w __________________ ul. ________________, 
wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ________________, REGON: _________________

zwaną/-ym w dalszej części: „Wykonawcą”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiad. os .prawnej]:

___________________________ z siedzibą w __________________, ul. _______________, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w_____________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____________________, NIP: ________________, REGON: ________________, zwaną w dalszej części: „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

___________________

___________________

uprawnionego/-ej/-ych do samodzielnej/łącznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (na dzień zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego [wygenerowanej i pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

[LUB: w przypadku spółki cywilnej:]

- Panią/Panem ___________________, PESEL _________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą _____________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ____________, ul. ________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

- Panią/Panem ___________________, PESEL _________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą _____________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ____________, ul. ________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ___________________ posiadającej NIP:______________, REGON: _____________;

zwaną w dalszej części: „Wykonawcą”

[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:]

(przykład: w przypadku spółki prawa handlowego:)

- .________________________ z siedzibą w _________________, ul. __________________, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w_____________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____________________, NIP: ________________, REGON: ________________,

(przykład: w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:)

2.	Panią/Panem ___________________, PESEL _________________, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą _____________, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 
w ____________, ul. ________________, wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

działającymi jako konsorcjum _________________ (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ______________________________________, reprezentowane przez _______________________ – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i zawarcia niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo 
z dnia __________________ r.]

zwanymi w dalszej części: „Wykonawcą”

ad I (Zamawiający) i ad II (Wykonawca) łącznie zwani w dalszej części „Stronami”, zaś każdy z osobna również: „Stroną”.

[PREAMBUŁA]

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.2.2021 przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. – w dalszej części jako: PZP), którego przedmiotem jest „Okotarowanie sceny w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”.

# § 1

# [przedmiot Umowy]

  - Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Okotarowanie sceny w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa” (zwane w dalszej części: „przedmiotem Umowy”), który obejmuje:

    - okotarowanie sceny Sali widowiskowej Koronka wraz z montażem;

    - wykonanie mechanizmu przedniej kurtyny rozsuwanej wraz z montażem;

    - wykonanie mechanizmu tylnej kurtyny rozsuwanej wraz z montażem.

  - Miejsce realizacji przedmiotu Umowy: Sala widowiskowa Koronka w Bobowej, ul. Rynek 2, 38-350 Bobowa.

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w:

    - Dokumentach zamówienia – w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia (w dalszej części jako: „SWZ”) i załącznikach do niej w postaci: Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy;

    - Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami (w dalszej części jako: „Oferta” lub „Oferta Wykonawcy”), stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy;

  - Wykonawca powierzone zadanie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z Dokumentami zamówienia, określonymi w §1 ust. 3, niniejszą Umową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także przestrzegając przepisów prawa i norm, a w szczególności w zakresie technik montażowych, bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Nadto Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na zrealizowane dostawy 
i wykonane prace montażowe, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

  - Wykonawca zrealizuje i zakończy wszystkie dostawy i prace montażowe oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady lub usterki, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

  - Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszelkie materiały 
i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy muszą być gatunku I (pierwszego), fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom opisanym w Specyfikacji technicznej, w tym posiadać wszelkie wymagane atesty. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone materiały i urządzenia.

  - Przedmiot umowy opisany jest następującymi symbolami według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

    - 19.20.00.00-8 – tkaniny włókiennicze i podobne;

    - 45.42.11.43-8 – instalowanie zasłon;

    - 51.11.11.00-4 – usługi instalowania silników elektrycznych

  - Przedmiot zamówienia został współfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury”, na podstawie umowy Nr 15504/21/FPK/NCK zawartej w dniu 10 sierpnia 2021 r. w Warszawie pomiędzy Zamawiającym a Skarbem Państwa.

§ 2

[oświadczenia i obowiązki Wykonawcy]

- Wykonawca oświadcza, iż:

    - dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ważne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, gwarantujące należyte wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje gwarancję należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;

    - nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie Jego likwidacji lub złożenie wniosku 
o upadłość albo wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, a także, że nie zachodzą inne okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogą uniemożliwić należyte wykonanie przedmiotu Umowy;

    - znane mu są warunki realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się wnikliwie 
z: treścią SWZ, w tym Specyfikacją techniczną, obiektem, do którego będzie realizowana dostawa oraz w którym będą realizowane prace montażowe, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do standardów oraz jakości wykonania przedmiotu Umowy, jak również że miał możliwość dokonania szczegółowych oględzin obiektu, w którym będą realizowane prace montażowe składające się na przedmiot Umowy i nie zgłasza co do nich żadnych uwag. Wykonawca oświadcza ponadto, iż niezależnie od dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu dostaw, prac montażowych i wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu oraz, że ww. dokumenty i informacje są dla Niego zrozumiałe i określają przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek uzupełnień w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nie ujętych w ryczałtowym wynagrodzeniu należnym Wykonawcy, określonym w §7 ust. 1 Umowy;

    - wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu Umowy 
i jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, jako podstawy do kierowania roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów dostaw i prac montażowych, których konieczność realizacji wynika z postanowień niniejszej Umowy i/lub charakteru przedmiotu Umowy, którego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjął się Wykonawca;

    - jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób zaangażowanych przez Niego do realizacji przedmiotu Umowy, jak również gwarantuje, że osoby te będą posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności powierzanych im do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

    - jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, iż w związku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzenia przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiającemu;

    - jest mu wiadome, iż dostawy i prace montażowe objęte przedmiotem niniejszej Umowy będą prowadzone w obiekcie, w którym równolegle będą prowadzone roboty budowlane (remontowe), wobec czego Wykonawca jest zobowiązany tak prowadzić swoje prace, by zminimalizować utrudnienia w prowadzonych równolegle robotach budowlanych – tj. po wspólnym uzgodnieniu tych kwestii z Zamawiającym i wykonawcą realizującym prace budowlane na terenie obiektu: Sala widowiskowa Koronka;

- Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest do:

      - zrealizowania wszystkich dostaw i prac montażowych, objętych przedmiotem Umowy przy dochowaniu najwyższego stopnia staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz według swej najlepszej wiedzy i umiejętności;

      - zapewnienia Zamawiającemu uprzedniej możliwości dokonania wyboru koloru kurtyn, w tym paludamentu (kolorystyka materiału), objętych przedmiotem dostawy (spośród palety kolorystycznej oferowanej przez producenta kurtyn/materiału);

      - informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na należytą, w tym terminową, realizację przedmiotu Umowy;

      - organizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczenia i koordynacji prac montażowych prowadzonych przez podwykonawców i inne podmioty, tak aby prace te przebiegały bez zakłóceń 
i przestojów oraz do wykonywania wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie, SWZ oraz obowiązujących przepisach, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, jest zobowiązany do skoordynowania realizowanych przez siebie prac montażowych 
z pracami (robotami budowlanymi) innego wykonawcy, realizowanymi na terenie obiektu: Sala widowiskowa Koronka;

      - terminowego usuwania wad/usterek przedmiotu Umowy ujawnionych w toku czynności odbiorowych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot Umowy;

      - usunięcia i/lub naprawienia na własny koszt wszelkich szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku realizowanych dostaw i prowadzonych prac montażowych;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji prac montażowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i/lub warunkami określonymi w niniejszej Umowie.

§ 3

[obowiązki i uprawnienia Zamawiającego]

      - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udostępnienie Wykonawcy obiektu, celem realizacji prac montażowych objętych przedmiotem Umowy;

- współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego, w tym terminowego, wykonania dostaw i prac montażowych;

- zapewnienie Wykonawcy dostępu do mediów na terenie obiektu, w tym m.in. energii elektrycznej;

- zapewnienie odbioru należycie wykonanego przedmiotu Umowy (przystępowanie do czynności odbioru przedmiotu Umowy);

- terminowa zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot Umowy;

      - Zamawiający jest uprawniony do:

- wydawania Wykonawcy ustnych oraz pisemnych poleceń, w ramach koordynacji prac montażowych Wykonawcy i równolegle realizowanych do nich przez podmiot trzeci: robót budowlanych (prac remontowych) na obiekcie Sali widowiskowej Koronka;

- przeprowadzania – w każdym czasie – kontroli realizacji przedmiotu Umowy, dokładając przy tym starań, by kontrola nie zakłócała prowadzonych prac montażowych;

- żądania usunięcia przez Wykonawcę wszelkich stwierdzonych wad/usterek w przedmiocie Umowy, 
w terminach i na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

§ 4

[termin realizacji]

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 27 grudnia 2021 r.

- Przez wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się wykonanie wszelkich dostaw i prac montażowych objętych przedmiotem Umowy, usunięcie wszelkich wad/usterek istotnych, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego, stwierdzonych w przedmiocie Umowy, w toku jego realizacji, w tym podczas czynności odbiorowych.

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w dniu zawarcia Umowy.

§ 5

[przedstawiciele Stron]

            - Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiającego: Pana/-ią ____________________________________________________, e-mail: ________________________________, tel.: ____________________________________;

- Z ramienia Wykonawcy: Pana/-ią _______________________________________________________, e-mail: ________________________________, tel.: ____________________________________.

            - Przedstawiciele określeni w zdaniu poprzedzającym zostają umocowani przez Strony m.in. do reprezentowania Ich w trakcie czynności odbioru przedmiotu Umowy.

            - Zmiana osób wskazanych w §5 ust. 1 dla swej skuteczności nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. Dla skuteczności wprowadzenia zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymagane jest, pod rygorem nieważności, pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy wraz z podaniem danych kontaktowych nowego Przedstawiciela.

§6

[odbiór przedmiotu Umowy]

      - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość dostaw i prac montażowych powierzonych Umową.

      - Strony ustalają, iż w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą przeprowadzane następujące odbiory:

- odbiór końcowy przedmiotu Umowy;

      - Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy:

- odbiór końcowy  ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w Umowie przedmiotu, po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich dostaw i prac montażowych, składających się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Przedstawiciela Wykonawcy o osiągnięciu gotowości odbiorowej, przesłanego na adres e-mail wskazany w §5 ust. 1 pkt 1 Umowy;

- czynności odbiorowe zostaną rozpoczęte najpóźniej w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. O terminie czynności odbiorowej Inspektor nadzoru zawiadomi przedstawiciela Wykonawcy w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w §5 ust. 3 Umowy;

- czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż pięć (5) dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru;

- odbiór końcowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy;

- podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy do usunięcia wszelkich wad nieistotnych, nielimitujących możliwości dokonania odbioru przez Zamawiającego, stwierdzonych podczas czynności odbioru. Termin usunięcia wad nieistotnych zostanie wskazany przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Każdorazowo wyznaczony termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być krótszy aniżeli 3 dni robocze.

- Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, w przypadku stwierdzenia:

- że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości odbiorowej z powodu nieukończenia wszystkich powierzonych Wykonawcy (na podstawie niniejszej Umowy) dostaw i prac montażowych lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób (jeżeli takowe są wymagane);

- stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego istnienia wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego, które:

- nadają się do usunięcia – w takim wypadku Zamawiający wyznaczy w protokole przerwanych czynności odbiorowych termin na usunięcie tychże wad;

- nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu Umowy) zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający jest uprawniony do:

    - żądania wykonania przedmiotu Umowy (w tym dostaw lub prac montażowych w zakresie objętym wadami) po raz drugi;

    - odstąpienia od Umowy (odpowiednio, wedle wyboru Zamawiającego: w całości, tj. ze skutkiem ex tunc albo w części nienależycie wykonanej, tj. ze skutkiem ex nunc);

    - zlecenia wykonania dostaw lub prac montażowych nienależycie wykonanych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego uzyskania od właściwego sądu stosownego upoważnienia do dokonania tej czynności (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się);

- W przypadkach, o którym mowa w §6 ust. 4 pkt 9 lit. a) albo lit. b) tiret pierwsze lub lit. b) tiret drugie ppkt (i), Strony przystąpią ponownie do czynności odbiorowych odpowiednio: po upływie terminu wyznaczonego w protokole odbioru końcowego przedmiotu Umowy na usunięcie wad lub po zgłoszeniu gotowości odbiorowej przez Wykonawcę – w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. Do czynności ponownego odbioru końcowego znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia zawarte w §6 ust. 3 pkt 1 – 9 Umowy.

      - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt użyte do usunięcia stwierdzonych podczas czynności odbiorowych wad.

      - Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy niezawierającego wzmianek o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego.

§7

[wynagrodzenie i zasady płatności]

- Z tytułu realizacji całości przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 §1 k.c.) w kwocie: _________________ zł (słownie: ____________) netto, powiększone o należny podatek VAT w wysokości: _________________ zł (słownie: ___________), co daje kwotę brutto: _________________ zł (słownie: ____________), wynikające z Oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, nakłady 
i ciężary (w tym publicznoprawne) Wykonawcy niezbędne do należytego zrealizowania całości przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ, w tym Specyfikacji technicznej oraz niniejszej Umowy oraz że wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie ryzyka obciążające Wykonawcę przy realizacji Umowy, a także wykonanie przedmiotu Umowy w standardzie zapewniającym trwałość i jakość dostarczonych elementów zamówienia i wykonanych prac montażowych. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 Umowy uwzględnia wszelkie koszty należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty: wykonania wszelkich dostaw i prac montażowych niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu Umowy [w tym również, lecz nie wyłącznie: koszty personelu (robocizny), dostarczonych urządzeń, użytych materiałów, pracy sprzętu i urządzeń, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usunięcia wad i usterek w przedmiocie Umowy, koszty związane z udzieleniem rękojmi i gwarancji na dostarczone elementy zamówienia i zrealizowane prace montażowe);

- Wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy 
i Jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za wykonanie całego przedmiotu Umowy (jak i poszczególnych jego elementów), stąd też jakiekolwiek nieuwzględnienie kosztów wymienionych w §7 ust. 2 Umowy przez Wykonawcę w Jego Ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

- W ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego zakresu przedmiotu Umowy, w tym usuwania wad/usterek w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw wynikających 
z niniejszej Umowy – w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy również praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i §2 k.c. (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących Wykonawcy bez zgody Zamawiającego).

- Wynagrodzenie Wykonawcy, należne z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zostanie zapłacone na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest sporządzony przez Strony protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy, niezawierający wzmianki o istnieniu wad istotnych przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy będzie płatne w drodze uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze, w terminie trzydziestu (30) dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty Strony zgodnie przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, należy przez to również rozumieć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

- Zamawiający będzie realizować płatności na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP/split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu.

- W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę:

- w której kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od wykazanej w kopii,

- niepotwierdzoną kopią u Wykonawcy,

- stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane,

- opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy lub jej załącznikiem (w tym Ofertą),

- potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru,

- będzie On zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będzie wskazywała: jako Nabywcę i Odbiorcę: Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa z siedzibą w Bobowej, ul. Grunwaldzka 18, 38-350 Bobowa, NIP: 738-17-15-804, REGON: 490000486;

§8

[rękojmia i gwarancja]

- Wykonawca, z chwilą sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, udziela Zamawiającemu _____________ miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy (w tym dostarczone elementy zamówienia i zrealizowane prace montażowe).

- Do biegu terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości stosuje się art. 581 k.c.

- Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi może nastąpić niezależnie od uprawnień przysługujących z gwarancji jakości. W odniesieniu do każdej kolejnej wykrytej wady przedmiotu Umowy Zamawiający nie jest związany wybranym przez siebie uprzednio reżimem (rękojmia/gwarancja) i może skorzystać z innego uprawnienia, wynikającego także z innego niż wybrany uprzednio reżim odpowiedzialności.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek, powołując się na nadmierne koszty lub inne trudności.

- Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy, chyba że, ze względu na charakter wady nie będzie to możliwe z przyczyn o obiektywnym charakterze.

- Zgłoszenia wszelkich wad/usterek będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby przez Niego wyznaczone na piśmie (na adres Wykonawcy wskazany w komparycji do niniejszej Umowy) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w §5 ust. 1 pkt 2 Umowy. Przyjęcie zgłoszenia wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę.

- Każdorazowy okres usuwania wad/usterek przedmiotu Umowy, w tym dostarczonych urządzeń i/lub wyposażenia (jeżeli ich dostawa została objęta przedmiotem Umowy) nie może przekroczyć każdorazowo 5 (słownie: pięciu) dni licząc od dnia zgłoszenia lub w innym terminie – uprzednio pisemnie (w tym również w drodze wiadomości e-mail) uzgodnionym z Zamawiającym (w przypadku braku osiągnięcia pomiędzy Stronami porozumienia co do terminu usunięcia wady, decyduje termin wskazany przez Zamawiającego). Jeżeli brak jest możliwości technicznych (np.: wywołanych charakterem wady/usterki) usunięcia wad/usterki w miejscu użytkowania urządzeń i/lub wyposażenia (jeżeli ich dostawa została objęta przedmiotem Umowy) w terminie określonym zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, a dany egzemplarz wyposażenia lub urządzenia jest niezbędny Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia do czasu zakończenia naprawy egzemplarza zastępczego wyposażenia lub urządzenia o tożsamych lub nie gorszych parametrach i właściwościach użytkowych. Transport objętego naprawą egzemplarza do- i z- miejsca jego użytkowania przez Zamawiającego, jak również transport egzemplarza zastępczego Wykonawca zapewnia na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w dostarczonych elementach zamówienia lub wykonanych pracach montażowych, w terminie wyznaczonym na ich usunięcie (stosownie do postanowień §8 ust. 7 Umowy) lub odmówi ich usunięcia, to Zamawiający, niezależnie od przysługującego mu uprawnienia do naliczenia kary umownej, może zlecić usunięcie tych wad/usterek/uszkodzeń osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego sądu do dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się), z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

- Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie protokołu usunięcia wad/usterek.

- Obowiązki Wykonawcy jako gwaranta i podmiotu odpowiedzialnego z tytułu rękojmi realizowane są przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 Umowy.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem następującym po dniu sporządzenia przez Strony protokołu odbioru zrealizowanego do dnia odstąpienia zakresu przedmiotu Umowy. Okoliczność powierzenia innemu wykonawcy dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres dostaw i prac montażowych.

- Udzielona rękojmia i gwarancja jakości, w tym uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tego tytułu, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

- Postanowienia określone w niniejszym paragrafie zastępują dokument gwarancji.

§9

[podwykonawstwo]

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy (jego poszczególnych części) osobie trzeciej (Podwykonawcy).

- Powierzenie części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania (w tym: uchybienia i zaniedbania) Podwykonawcy w takim samym stopniu, jakby to były Jego własne działania lub zaniechania.

- Jeżeli zamiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§10

[kary umowne]

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:

- zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości przedmiotu Umowy względem terminu określonego w §4 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- nieusunięcia przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji jakości, wad/usterek ujawnionych w przedmiocie Umowy(jego poszczególnych elementach) w terminie wyznaczonym na ich usunięcie zgodnie z §8 ust. 7 Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- nieusunięcia wad nieistotnych przedmiotu Umowy (nielimitujących , stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §6 ust. 3 pkt 6 Umowy – w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy;

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, wyłączając przypadki określone w §11 ust. 1 Umowy – w wysokości 20%  wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy;

- W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową dla Wykonawcy na kwotę równą wysokości naliczonej kary umownej, z terminem płatności wynoszącym 7 (słownie: siedem) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą księgową albo wierzytelność przysługująca Zamawiającemu z tytułu kary umownej zostanie potrącona z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia (choćby ta ostatnia nie była jeszcze wymagalna), 
z zastrzeżeniem postanowień art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych 
w Kodeksie cywilnym - odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości realnie poniesionej szkody.

- Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku realizacji przedmiotu Umowy, w tym spełnienia jakiegokolwiek obowiązku określonego niniejszą Umową.

§11

[przypadki odstąpienia od Umowy]

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:

- w terminie 30 (słownie: trzydziestu) od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiała zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

- W przypadku, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w §11 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar umownych określonych niniejszą Umową i/lub odszkodowania. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w §11 ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 
i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy 
w całości lub w części i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w następujących przypadkach:

- pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu Umowy, przekraczającej 10 (słownie: dziesięć) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1 Umowy;

- dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy;

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

- realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub SWZ (w tym jej załączników), pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytej realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu 3-dniowego terminu;

- gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy przekroczy limit 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 Umowy;

- Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Go do odstąpienia.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie. Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstępuje od całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) – w razie niewskazania przez Zamawiającego, w treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc.

§12

[zmiany Umowy]

- Obok przypadków określonych w art. 455 PZP, zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

    - zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami:

  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w SWZ i/lub jej załącznikach, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy;

  - konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, ze względu na zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i/lub obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

  - gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy złożony w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, pod warunkiem iż proponowane przez tego Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w SWZ i/lub jej załącznikach  oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów dostaw/usług realizowanych w ramach niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iż dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami technicznymi, użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsięwzięcia oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów dostaw/usług realizowanych w ramach Umowy.

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 powyżej, możliwa jest zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania przedmiotu Umowy, wynagrodzenia należnego Wykonawcy, materiałów i technologii wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.

    - zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- Siłą Wyższą, o której mowa w §12 ust. 9 Umowy;

- wystąpieniem opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, niezależnych od Wykonawcy, w tym m.in. podyktowanych koniecznością czasowego udostępnienia przez Wykonawcę, części obiektu 
w którym realizowane są prace montażowe na rzecz wykonawcy, realizującego roboty budowlane związane z remontem Sali widowiskowej. Niniejsza przesłanka ma zastosowanie zwłaszcza 
w sytuacji gdy równoległa realizacja przez Wykonawcę przedmiotu Umowy i robót budowlanych przez wykonawcę, realizującego zamówienie związane z remontem Sali widowiskowej nie da się ze sobą pogodzić ze względów organizacyjnych lub technicznych lub technologicznych lub stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób biorących udział w tych robotach budowlanych lub pracach montażowych lub osób trzecich;

- kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub ryzyka wystąpienia kolizji, włącznie z czasowym wstrzymaniem realizacji przedmiotu Umowy;

- utrudnieniami w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek sprzętowych, niezbędnych do należytego wykonania robót, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

-  w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 powyżej, możliwa jest zmiana: sposobu wykonania, materiałów, technologii robót i konstrukcji, jak również terminu wykonania przedmiotu Umowy (lub poszczególnych elementów) w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.

- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez Niego upoważnione do działania w stosunku do Wykonawcy, zmianie ulegnie termin wykonania przedmiotu Umowy odpowiednio o czas występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia lub uniemożliwienia.

- W przypadku gdy Wykonawca uważa się  za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w §12 ust. 3 Umowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniających zmianę Umowy.

- Wniosek, o którym mowa w §12 ust. 3 Umowy powinien zawierać w szczególności:

- propozycję zmiany;

- uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie konkretnej podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej 
z PZP);

- kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia);

- W terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do Umowy albo 
o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) dodatkowych dowodów i/lub informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany Umowy.

- Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do takiego żądania, określonych w niniejszej Umowie) może również wystąpić Zamawiający.

- Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. 
W takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.

- Przez Siłę Wyższą na gruncie niniejszej Umowy należy rozumieć wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość realizacji przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym w niniejszej Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła Wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, rozruchy strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego – lub do którego – ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie zakup i/lub dostawa i/lub montaż i/lub wykonanie poszczególnych elementów składających się na przedmiot Umowy w sposób i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach.

§13

[przetwarzanie danych osobowych]

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Zamawiającemu.

- Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy oraz które udostępnił Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od Wykonawcy i/lub osób przy udziale, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w związku i dla potrzeb realizacji postanowień niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów określonych m.in. w Art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

§14

[postanowienia końcowe]

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności PZP oraz ustawy – Kodeks cywilny.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pomiędzy Stronami formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oświadczenie woli złożone przez jedną ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oświadczenie woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym tej drugiej stronie w formie pisemnej.

- Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz załącznikami stanowi integralną całość.

- Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji. W przypadku gdy po 20 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

- Niniejszą Umowę sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 
z czego dwa egzemplarza przeznaczone są dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA					           ZAMAWIAJĄCY

__________________________				________________________